随县2023年度国有建设用地

供应计划

随县自然资源和规划局

二〇二三年三月

目录

一、 计划编制的目的、意义和依据	1

（一） 编制目的	1

（二） 编制意义	1

（三） 编制依据	1

（四）计划编制依据	3

1．法律法规和政策依据	3

2．技术依据	5

二、 指导思想和基本原则	6

（一）指导思想	6

（二）基本原则	6

1.城乡统筹	6

2.总量控制	6

3.重点项目优先	6

4.消化存量	6

5.优化配置	7

6.节约集约用地	7

三、计划编制的范围及期限	8

（一）计划编制的范围	8

（二）计划编制的期限	8

四、计划指标	9

（一）国有建设用地供应总量	9

（二）国有建设用地供应结构	9

（三）国有建设用地供应布局	9

1、住宅用地布局	9

2、商服用地布局	10

3、工矿仓储用地布局	10

4、公共管理与公共服务设施用地	10

5、交通运输用地布局	11

6、特殊用地布局	11

（四）国有建设用地供应时序	11

五、国有建设用地供应计划实施的保障措施	12

（一）达成共识、建立机制	12

（二）统筹协调，明确责任	12

（三）突出重点、保障民生	12

（四）拓宽融资方式和渠道	13

（五）建立供应计划动态管理机制，针对性解决供应问题	13

附件1  随县2023年度国有建设用地供应计划表	14

附件2  随县2023年度住房用地供应计划表	14

附件3  随县2023年国有建设用地供应宗地表	14

- 计划编制的目的、意义和依据

- 编制目的

为加强和改善土地宏观调控，积极发挥国有建设用地供应计划在促进经济社会发展中的导向作用，全面推进节约集约用地，优化配置土地资源，随县将按照“汉襄肱骨、神韵随州”目标定位，构建“桥接汉襄、融通鄂豫、众星拱月”发展格局，着力建设世界华人寻根谒祖圣地、全国生态康养宜居福地、全国农村一二三产业融合发展先导区、全省乡村振兴样板区、全省高质量发展示范区，推动随县社会主义现代化建设。结合随县经济社会发展形势、国民经济和社会发展第十四个五年规划、城市总体规划和土地利用年度计划、产业发展规划的相关要求以及随县2023年度土地市场供需状况和土地供应潜力等情况，为推进随县高质量发展，强化用地保障，制定本计划。

- 编制意义

《随县2023年度国有建设用地供应计划》是与土地利用年度计划衔接的重要环节，是落实随县国民经济和社会发展规划、土地利用年度计划以及城市的功能分区与布局的重要依据，同时，供地计划也是促进土地市场供求基本平衡的重要手段，是建立以供给引导需求的土地供应机制、增强政府调控土地市场能力的重要组成部分。

- 编制依据

根据相关要求，本次随县2023年度国有建设用地供应计划编制工作具体工作内容如下：

1.国有建设用地供应计划要以科学发展观为指导，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念引领，明确并坚持国有建设用地供应城乡统筹、总量控制、重点项目优先、消化存量、优化配置、节约集约等原则；

2.结合随县近几年土地市场发展状况及特点，分析土地市场运行趋势，提出国有建设用地供应政策导向；

3.根据历年国有建设用地供应结构、供应总量以及情况，分析确定国有建设用地供应总量、结构、布局、时序和方式；

4.落实计划供应的宗地，在图上明确各乡镇拟供地情况；

5.对计划的实施提出科学合理、详细可操作的保障措施。

## （四）计划编制依据

- 1．法律法规和政策依据

（1）《中华人民共和国城市房地产管理法》（中华人民共和国主席令第32号，1995年1月1日施行，2019年8月26日第三次修正，自2020年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第32号，1987年1月1日施行，2019年8月26日第三次修正，自2020年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令第29号，自2008年1月1日起施行，2019年4月23日第二次修正）；

（4）《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）；

（5）《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》（国发〔2006〕31号）；

（6）《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）；

（7）《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发〔2009〕38号）；

（8）《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发〔2010〕4号）；

（9）《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发〔2011〕1号）；

（10）《划拨用地目录》（国土资源部令第9号）；

（11）《协议出让国有土地使用权规定》（国土资源部令第21号）；

（12）《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）；

（13）《土地利用年度计划管理办法》（国土资源部令第66号）；

（14）《国土资源部关于认真贯彻＜国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见＞进一步加强土地供应调控的通知》（国土资发〔2007〕236号）；

（15）《国土资源部监察部关于进一步落实工业用地出让制度的通知》（国土资发〔2009〕101号）；

（16）《国土资源部关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》（国土资发〔2010〕34号）；

（17）《国土资源部关于严格落实房地产用地调控政策促进土地市场健康发展有关问题的通知》（国土资发〔2010〕204号）；

（18）《国土资源部 国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发〔2012〕98号）；

（19）《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）；

（20）《自然资源部办公厅关于做好2018年房地产用地管理与调控工作的通知》（自然资办函〔2018〕20号）；

（21）《省自然资源厅关于“批而未供”建设用地消化处置有关事项的通知》（鄂自然资规〔2018〕2号）。

- 2．技术依据

（1）《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》和《协议出让国有土地使用权规范》（国土资发〔2006〕114号）；

（2）《全国工业用地出让最低价标准》（国土资发〔2006〕307号）；

（3）《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）；

（4）《国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>（试行）的通知》（国土资发〔2010〕117号）；

（5）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB/T 50137- 2011）；

（6）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

（7）《省国土资源厅关于转发国有建设用地供应计划编制规范（试行）的通知》（鄂土资发〔2010〕130号）；

（8）《省自然资源厅关于编制2020年国有建设用地供应计划、土地储备三年滚动计划的通知》（鄂自然资函〔2020〕264号）；

（9）《随县城乡总体规划（2010-2030年）》；

（10）《随县历年供地情况统计台账》；

（11）《随县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（12）用地需求申报表；

（13）其他相关文件。

- 指导思想和基本原则

- （一）指导思想

以落实城市建设和发展，促进土地储备供应良性循环为目标，严格执行国家土地供应和房地产用地调控政策规定，坚持总量适中、内部均衡、统筹兼顾、重点保障的原则方法，优先保障近期重点建设项目、住宅用地（保障性安居工程）等用地需求，准确把握土地市场走势，合理控制土地供应总量、结构和节奏，加大批而未供土地的供应力度，优化土地利用结构和城市空间布局，促进节约集约高效用地。

- （二）基本原则

- 1.城乡统筹

衔接国土空间总体规划，科学合理安排供应总量，优化城乡土地利用结构、布局、功能，保障城乡统筹发展。

- 2.总量控制

基于土地资源潜力、相关单位用地需求报批和用地承诺制管理要求，合理控制2023年土地供应总体规模。确保计划阶段能够满足经济发展的用地需求，达到供需平衡的总目标，保障经济社会平稳发展。

- 3.重点项目优先

优先满足吴山镇、万和镇和开发区等工业用地需求；优先满足石材循环经济产业园区重点基础设施建设项目用地需求；优化土地供应结构，保障重点项目建设，保障社会经济发展用地需求。

- 4.消化存量

根据《省人民政府办公厅关于深化国土资源改革服务高质量发展的若干意见》（鄂政办发〔2018〕62号）文件精神，湖北省建立建设用地增量与存量挂钩机制，清理处置批而未供和闲置土地，实行新增建设用地计划下达与批而未供和闲置土地消化利用挂钩，自2018年开始，各地每年要消化处置2009年及以后形成的批而未供和闲置土地，对两项任务均完成的市（州），省给予奖励；任一项任务未完成的，核减新增建设用地计划指标。因此供应计划编制应满足两项任务的达标考核要求。

- 5.优化配置

基于城市总体规划，提前预判，合理供应相应土地，优化和引导区间用地格局。

- 6.节约集约用地

年度土地供应计划考虑城市整体环境的逐步改善，在土地供应的布局上要与城市规划的实施相协调，与经营城市理念相一致。全面落实科学发展观，以控制增量、盘活存量、提高土地利用效率和集约化程度为重点，严格控制增量用地供应，积极挖掘现有建设用地潜力，进一步推动土地利用方式由外延扩张向内涵挖潜、运用市场机制和政府调控手段，落实最严格的土地管理制度，提升土地利用效益，促进土地节约集约利用。

# 三、计划编制的范围及期限

## （一）计划编制的范围

随县国有建设用地供应计划的编制范围为随县行政辖区内计划期供应的全部国有建设用地。

## （二）计划编制的期限

随县2023年国有建设用地供应计划期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

# 四、计划指标

## （一）国有建设用地供应总量

2023年随县国有建设用地供应总量控制在815.8242公顷以内（含单独选址）。

## （二）国有建设用地供应结构

根据需求预测和需求审核分析，最终确定随县商服用地13.6388公顷，工矿仓储用地485.8959公顷，公共管理与公共服务用地35.4516公顷，住宅用地13.3553公顷，交通运输用地263.1496公顷，特殊用地4.3329公顷。各分项加总得到2023年随县国有建设用地需求总量为815.8242公顷，比较符合2023年随县国有建设用需求的实际情况。

表1  随县2023年国有建设用地供应结构表

| 用地类型 |  | 面积（公顷） | 面积（亩） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅用地 |  | 13.3553 | 200.3295 | 1.64% |
| 商服用地 |  | 13.6388 | 204.5820 | 1.67% |
| 工矿仓储用地 | 石材用地 | 388.2667 | 5824.0005 | 47.59% |
|  | 非石材用地 | 97.6292 | 1464.4380 | 11.97% |
| 公共管理与公共服务用地 | 公用设施用地 | 22.3971 | 335.9565 | 2.75% |
|  | 公园与绿地 | 0.8200 | 12.3000 | 0.10% |
|  | 机关团体用地 | 2.9679 | 44.5185 | 0.36% |
|  | 教育用地 | 5.9333 | 88.9995 | 0.73% |
|  | 体育用地 | 3.3333 | 49.9995 | 0.41% |
| 交通运输用地 |  | 263.1496 | 3947.2440 | 32.26% |
| 特殊用地 | 殡葬用地 | 4.3329 | 64.9935 | 0.53% |
| 合计 |  | 815.8242 | 12237.3630 | 100% |

## （三）国有建设用地供应布局

- 1、住宅用地布局

随县住宅用地拟供13.3553公顷，主要是随县人才公寓及配套设施项目，位于星炬社区；随县安居镇车岗村的城镇住宅开发项目，以及历山镇北岗社区、万和镇居委会、小林镇上天梯村、洪山镇茅茨畈居委会的住宅项目用地。

表2  随县2023年住宅用地供应情况列表

| 序号 | 宗地位置 | 宗地面积（公顷） | 供地方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星炬社区十组人才孵化基地 | 0.8867 | 出让 |
| 2 | 随县安居镇车岗村 | 1.2697 | 出让 |
| 3 | 历山镇北岗社区 | 5.9200 | 出让 |
| 4 | 历山镇北岗社区 | 4.7067 | 出让 |
| 5 | 万和镇居委会 | 0.0189 | 出让 |
| 6 | 小林镇上天梯村 | 0.1800 | 出让 |
| 7 | 洪山镇茅茨畈居委会 | 0.3734 | 出让 |

- 2、商服用地布局

2023年随县商服用地拟供应13.6388公顷，主要布局在厉山镇、桐柏山太白顶、安居镇、淮河镇、吴山镇和小林镇。

- 3、工矿仓储用地布局

2023年随县工矿仓储用地拟供应485.8960公顷，主要布局在吴山镇、万和镇、厉山镇和桐柏山太白顶等区域。其中石材项目用地规模为388.2667公顷，占工矿仓储用地总量的79.91%，主要分布在吴山镇和万和镇。

- 4、公共管理与公共服务设施用地

2023年随县公共管理与公共服务用地拟供应35.4516公顷，其中公用设施用地拟供应为22.3971公顷；公园与绿地拟供应为0.8200公顷；机关团体用地拟供应为2.9679公顷；教育用地拟供应为5.9333公顷；体育用地拟供应为3.3333公顷。主要布局在安居镇、洪山镇、淮河镇、环潭镇、厉山镇、三里岗镇、尚市镇、唐县城、万福店农场、万和镇、新街镇、殷店镇等区域。

- 5、交通运输用地布局

2023年随县交通运输用地拟供应263.1496公顷。石材加工园区规划新增道路项目主要布局在万和镇、吴山镇和殷店镇，面积是42.9522公顷，占交通运输用地总量的16.32%。市政道路建设工程项目布局在厉山镇；316国道随县尚市至随阳店段改建工程主要布局在尚市镇、唐县镇和万福店农场,该宗地面积较大，为135.1100公顷，占交通运输总量的51.34%；S263随县柳林镇区至随岳高速出口改建工程主要布局在柳林镇；G240随县柳林至周家湾段改建工程主要布局在柳林镇、三里岗镇。

- 6、特殊用地布局

2023年随县特殊用地拟供应4.3329公顷，主要用于殡葬建设，主要布局在厉山镇。

- 五、国有建设用地供应计划实施的保障措施

结合随县近年通过土地供应计划等宏观调控手段参与区域经济发展建设所取得的经验和成效，就确保2023年土地供应计划的实施提出以下保障措施。

## （一）达成共识、建立机制

各单位要主动以更高起点、更高标准谋划土地供应和资源配置、主动把具体工作统一到全县功能定位的要求和县委县政府决策部署上来，以土地供应为抓手，推进土地资源在空间和结构上优化配置。

## （二）统筹协调，明确责任

为切实加强计划的可操作性和实施效果，各部门齐心协力，分工明确。规划、国土部门统筹协调“十四五”期间城乡建设用地规模目标，在经营性用地供应中，建立土地供应监管系统，加强供后监管。发改、国土、规划等部门在项目立项、规划、供地、建设等各环节，协同对接具体项目的增减挂钩实施方案。

## （三）突出重点、保障民生

在随县供地计划实施中，突出重点，强化服务，保障供应，对年度重点项目用地、保障性住房用地，采取“提前介入、跟踪服务”措施，切实满足此类项目的建设用地需求。同时做好被征地农民市民化工作。以制造和城市服务业为重点，因人制宜开展就业培训，确保有劳动能力的被征地农民充分就业。健全政策体系，解决被征地农民业教保医问题。提高集中安置区社区管理服务水平，让被征地农民安居乐业。

## （四）拓宽融资方式和渠道

为保障项目落地，应当做深、做细、做实项目前期工作，积极争取省级财政资金及专项债券基金支持。深化住建领域投融资体制改革，推进政府和社会资本合作（PPP），加大项目推介力度，引导社会资本积极参与市政基础设施建设、运营和管理。加强银企合作与银政沟通，主动搭建“政、银、企、社”合作平台，积极争取国开行、农发行等政策性金融机构资金支持，吸引更多金融机构加大对住建项目建设的信贷支持。

## （五）建立供应计划动态管理机制，针对性解决供应问题

将年度国有建设用地供应计划的完成情况通过土地市场动态监测与监管系统进行动态监管，定期查看计划项目用地供应实际情况，针对尚未供应用地的项目分派专人负责跟踪进度，及时发现问题并解决，协调推进；对年度内未能供应的项目加以重视，深究其原因，并与下一年度供应计划相衔接，最大限度地保障建设用地供应计划的实施，提高计划实施率。

## 附件1  随县2023年度国有建设用地供应计划表

## 附件2  随县2023年度住房用地供应计划表

## 附件3  随县2023年国有建设用地供应宗地表