澴潭镇2022年度村级集体投资项目备案书

填报单位：高家冲村（盖章）

一、投资项目名称：

1、通村公路路基扩宽（后期）；

2、通村公路两边绿化8公里；

3、周家垱堰堤硬化；

4、周家垱堰所辖水渠安装U型槽；

5、村一组龚家冲垱所辖水渠安装U型槽；

6、通村公路提档升级硬化长8公里，宽5.5米，厚0.18米。

7、组建高家冲村药材合作社。

二、项目可行性研究：

1、方便全体村民出行，营造良好的招商环境，已完成90%。

2、美丽乡村建设，营造良好的招商环境。

3、解决150余亩农田灌溉及蓄水安全隐患。

4、减少水土流失，提高农田灌溉效率。

5、减少水土流失，提高农田灌溉效率。

6、美丽乡村建设，方便全体村民出行，营造良好的招商环境。

7、带动村民就近务工，增加收入，发展集体经济。

三、项目实施内容：

| 序号 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路基扩宽后期 | 拆除农户附属建筑物约20户 |
| 2 | 公路两边绿化植树 | 8公里，桂花与红叶石楠交叉栽种3500余株 |
| 3 | 周家垱堰堤硬化 | 长30米，宽25米表面硬化7厘米 |
| 4 | 周家垱堰所辖水渠安装U型槽 | 东西二条支渠各600米（涉及沙、水泥、人工、挖机） |
| 5 | 村一组龚家冲垱所辖水渠安装U型槽 | 长600米（涉及沙、水泥、人工、挖机） |
| 6 | 通村公路提档升级 | 硬化长8公里，宽5.5米，厚0.18米 |
| 7 | 组建高家冲村药材合作社 | 种植茯苓20亩，天麻15亩，白芨15亩 |

四、资金来源                          单位：万元

| 序号 | 名称 | 投资预算 | 资金来源 | 集体 投入 | 社会 捐赠 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基扩宽后期 | 10 | 村级自筹 | 10 |  |  |
| 2 | 公路两边绿化植树 | 14 | 林业部门配套资金 | 2 |  |  |
| 3 | 周家垱堰堤硬化 | 11 | 水利部门抗旱防汛配套资 |  |  |  |
| 4 | 周家垱堰所辖水渠安装U型槽 | 10 | 水利部门抗旱防汛配套资 |  |  |  |
| 5 | 村一组龚家冲垱所辖水渠安装U型槽 | 5 | 水利部门抗旱防汛配套资 |  |  |  |
| 6 | 通村公路提档升级 | 178.56 | 国补资金140万元 |  | 38.56 |  |
| 7 | 组建高家冲村药材合作社 | 95 | 国补资金80万元 | 15 |  |  |

村委会申报意见： 经村支两委讨论并提议.党员及村民代表会审议通过.同意申报以上建设项目

2022年 3 月 24日

财政所审核意见：

2022年 月 日

镇政府审批意见：

2022年 月 日

附：“四议两公开”手续