**澴潭镇汤畈村安装太阳能路灯项目**

**实施方案**

一、**基本情况**

项目名称：汤畈村安装太阳能路灯项目

建设地点：澴潭镇汤畈村1至16组

项目法人：李汉龙

全村共有村民426户1615人，其中原迁移民55人。

基础设施现状：汤畈村共计16个组25个自然湾。2022年，为进一步提升村容村貌，改善人居生产环境，决定在每个自然湾安装太阳能路灯，进一步提升村民的获得感、幸福感、安全感。

**二、工程概况**

全村自然湾统一安装，明细如下：一组3盏、二组4盏、三组5盏、四组5盏、五组5盏、六组5盏、七组3盏、八组4盏、十组5盏、十一组5盏、十二组3盏、十三组3盏、十四组3盏、十五组7盏、十六组7盏。共计66盏。

实施年限：2022年完成

1. **项目效益及建成后移民受益情况**
2. 村容村貌及人居环境得到整体提升
3. **工程预算及申请大中型水库移民扶助资金额度**

项目计划预算投资19.8万元。

澴潭镇汤畈村民委员会

2021年10月5日

**关于申报2022年度**

**澴潭镇汤畈村安装太阳能路灯项目的**

**请 示**

镇政府：

澴潭镇汤畈村现有426户1615人。移民55户184人，其中原迁移民55人，移民增长人口129人。

经汤畈村委会同移民代表商定，镇政府核实，现申请对该村16个组25个自然湾安装太阳能路灯。该项目主要工程规模：全村自然湾统一安装，明细如下：一组3盏、二组4盏、三组5盏、四组5盏、五组5盏、六组5盏、七组3盏、八组4盏、十组5盏、十一组5盏、十二组3盏、十三组3盏、十四组3盏、十五组7盏、十六组7盏。共计66盏。大约需资金19.8万元。

经测算，该项目总投资19.8万元。该项目建成后，全村的村容村貌及人居环境得到整体提升。

澴潭镇汤畈村村民委员会

2021年10月5日

**澴潭镇汤畈村安装太阳能路灯项目资金**

**预算表**

一组3盏、二组4盏、三组5盏、四组5盏、五组5盏、六组5盏、七组3盏、八组4盏、十组5盏、十一组5盏、十二组3盏、十三组3盏、十四组3盏、十五组7盏、十六组7盏。共计66盏。每盏预算3000元，合计资金19.8万元。

澴潭镇汤畈村村民委员会

2021年10月5日

**项目表决会议纪录**

时间： 2021 年10月6日 地点：澴潭镇镇汤畈村办公室

项目名称：汤畈村安装太阳能路灯项目

主持人： 李汉龙 记录人：李小伟

会议主要内容：

根据上级文件精神，结合我村移民后期扶持规划实际，我们现召开2022年度项目表决会议。我村有原迁移民及新增人口 184 人，今年共有 18.525 万元资金用于解决本村村民的生产生活困难问题。下面，村两委会初步议定，并与部分代表协商，拟进行以下五项内容。

1. 公布项目。2021年我村已召开的后期扶持项目申报会，通过听取村民的意见，初步拟定上报全村安装太阳能路灯项目。该项目的具体建设地点位于汤畈村1至16组。通过该项目的实施可以使全村的村容村貌及人居环境得到整体提升。该项目预计投资19.8万元。
2. 群众表决（以举手表决的形式通过）。

今天实际到会15人，胡月静、胡月汉等同意该项目实施的15人，不同意项目实施的0人。按少数服从多数的原则，同意项目的实施工作。

第三项，推荐项目监理小组成员 李汉龙、李汉明、李汉树、姚贵容、胡月静

第四项，请到会所有村干部、移民代表、村民代表及监理小组成员签字（盖章）

第五项，本会议纪录一式三份，村、镇、县移民局各一份。

2021年10月6日