**关于大堰角村白柳公路路基扩改整修实施方案**

“白柳公路”是连接我镇双星村主要交通要道，是我村三、四组近200户居民的主要出行通道；该道路因年久失修、破败不堪，并且因路面狭窄，车辆人员避让不开，已不适应现代社会的发展需要，为解决群众出行便利，结合乡村振兴的有关要求，村两委将“白柳公路”提档升级列为今年主要工作之一。为此召集全体党员、村民代表讨论制定“白柳公路”路基扩改方案。

1. 公路概况：我村境内总长度4500米。计划硬化路面6米两车道，路基宽7米，部分路段宽度8米，我村负责路基（扩宽、碾压、形成路面），政府负责路面硬化；
2. 需占用农户耕地：约18亩；林地：11亩；房屋：250㎡。
3. 征地拆迁补偿标准：耕地 5000元/亩；林地 2000元/亩；房屋 180元/㎡。耕地及林地补偿以农户的土地经营权证或林权证为依据。不在两证之内的面积，只补偿适当的青苗费。
4. 施工费用：经初步预算，垫方21875m³；挖方30000m³；路基碾压、路基护坡、过水管道、安全饮水管道恢复等各项工程费用约需资金50万元。
5. 施工方式：村委会直接组织实施，据实结算。
6. 资金来源：1、集体积累。2、争取政策支持。

 该工程的顺利实施需要全村党员代表的大力支持，更需要被征地农户的支持和奉献。

同意该方案的党员、村民代表签字：

同意该方案的被征地农户签字：

 大堰角村委会

2022年2月 16 日