2023年王家河村基础设施建设

一、王家河村一组张家湾至村六组吴家沟3公里道路进行扩宽硬化，村委会组织大中型挖机3台，大型装载机2台，农用五轮拉土车12辆，施工人员10余人，经过10多天的艰苦施工，目前该路段已形成8米宽路基，待路基沉淀后将进行长3000米、宽5米、厚0.20米硬化工程。竣工后将大大改善村民出行及农产品购销难问题。

- 二、王家河村2023年招商引资产业发展：

- 项目名称：湖北嘉霖农业香菇种植基地

- 项目规模：总投资1100万元

- 项目建设单位：湖北嘉霖农业有限公司

- 项目法人代表：何登科

- 项目选址：随县尚市镇王家河村六组

- 项目建成时间：8个月

- 建设性质：新建

- 项目主要经营范围：生态型食用菌培植生产、销售、服务。

- 三、项目建设的必要性

- 随县是中国香菇之乡、花菇之乡，目前很多乡镇依靠发展香菇都成立了自己的公司及合作社，让农村社员已经走向了致富之路，而我公司所在的王家河村山林资源闲置，响应政策“三清两建一提升”政策及共同富裕美好生活共同缔造。

- 四、项目承力单位概况

- 湖北嘉霖农业有限公司是由村集体人民公司入股的一家股份制农业公司，可以提供香菇种植技术、管理、信息、收购等各项服务的专业组织，本着“公司+村集体+农户=农业增效、农民增收”的经营思想，充分发挥专业技能，引导农民发展生态型香菇种植生产，力求达到经济效益，生态效益和社会效益的统一目标，实现共同富裕。

- 五、项目建设的依据

- 参照随县人民政府文件，县人民政府印发关于促进随县香菇产业高质量发展若干措施的通知。

- 六、项目拟建及内容

- 1.拟建规模

- 本项目拟用地100余亩，日产能力达8万袋的制棒基地，2万平方的智能化、标准化、规模化种植基地，配套建设原材料堆放场地及配套新鲜冷库。

- 2.项目选址

- 本项目选址卫尚市镇王家河村六组，水源充足、交通便利、用电方便。

- 七、项目劳动定员

- 本项目有限选用本地本村劳动力，其中操作人员200余，技术人员及管理人员10人，组织专业培训，考检合格持证上岗。

- 八、项目估算及资金筹措

- 公司自等资金800万及村集体出资100万，申请产业化扶持项目资金200万，共计总投资1100万。

- 九、项目环境保护

- 采用袋料生产，使用较小树枝粉碎入袋，既保证了生产，又保护了树木与环境。

十、项目经济效益

占用面积每平方8袋，每袋生产2kg,每千克10元，一年两次生长周期8X2X20000X10X2=640万元

王家河村村民委员会

2023年3月28日