宗湾村村公益性墓地施工合同

主管方:随州市桐柏山太白顶风景名胜区 (民政办)

发包方:随州市桐柏山太白顶风景名胜区宗湾村

承包方:陈顺相

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律行政法规，自由平等、自愿公平和诚实信用的原则，为了保质、保量的完成移民后期扶持项目，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程项目名称:宗湾村公益性公墓项目。

二、项目建设地点:宗湾村五组。

三、项目建设内容与范围:卧碑单穴 100 套、单穴保箱 100 套、焚烧炉、挖机平场地、排水沟、草皮、树木、陵园牌子。四、工程质量标准:符合国家标准。

五、工程项目造价:本项目合同价为 200000 元，金额(大写):(贰拾万元人民币)。

六、合同工期:

开工时间2022年 21月1 日，竣工时间: 2022年12 月30日，合同工期为 30天。

七、承包方式:包工包料。

八、双方责任

(一)发包方责任

1、协调责任。发包方负责协调办理本工程项目的士地征用、平整施工场地等前期准备工作，使施工场地具备施工条件，在开工后协助解决施工中的困难和矛盾。

2、监督责任。在项目施工中，发包方必须全程安排监理人员负责监督乙方按照施工图纸预算书及国家质量标准进行施工。

3、验收审计责任。承包方竣工后，由主管方和发包方验收，对验收不合格的工程，主管方和发包方责令乙方必须迅速整改到位。承包方拒绝整改或整改不到位的，扣减相应项目资金或不予申报拨款。

(二)承包方责任

1、施工责任。承包方必须严格按照主管方和发包方技术要求及核定的工程量进行施工，保证工程质量，负责本工程的材料采购和保管，不延误工期，完成施工要求。如有任何工程量增减变化或其它变更，必须报告主管方和发包方都同意后才能增减或变更。

2、质量责任。工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包方原因造成工程质量达不到约定的质量标准，承包方承担违约责任及一切经济损失，并限期整改直至工程完全达标。项目工程完工后经镇(场、区)、管委会审核验收或移民局专班抽验合格后，按照下达计划资金拨付全额工程款

3 安全责任。承包方必须文明施工，安全第一，项目施工中的一切安全责任及安全措施费用，均由承包方负责，主管方和发包方概不负责。

4、项目交付责任。工程完工后承包方向主管方和发包方提出验收申请，己竣工的工程未交付发包方之前，承包方按要求负责工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包方负责修复完好

十、其他

本协议一式三份，即主管方、发包方(村委会)、承包方各一份。由发包方和承包方双方签字后生效，若单方违约，由违约方赔偿对方一切经济损失。其它未尽事宜，,由发包方、承包方依据法律法规协商解决。

系名加

发包方:          （法人签名盖章)

承包方:           (签名盖章或按手印)

二0二二年    月    日