附件：

随县吴山镇2023年度大中型水库移民经济发展项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 建设总规模 | 累计完成建设规模 | 本年度建设规模 | 本年度主要工作量 | 总投资 (万元) | 年度投资计划 (万元) |  |  | 进度安排 | 前期工作进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 后扶基金 | 其它 |  |  |
| 1 | 路灯安装 | 吴山镇 | 金成村 | 400盏 |  |  | 安装太阳能路灯400盏 | 120 | 120 | 90 | 30 | 2023年 |  |
| 2 | 新建水厂及饮水管道安装 | 吴山镇 | 河西村 | 一处 |  |  | 新建循环澄清池、重力无阀过滤池、清水池及主、支管道安装5000米 | 90 | 90 | 60 | 30 | 2023年 |  |
| 3 | 村庄整治 | 吴山镇 | 联建村 | 一处 |  |  | 路面刷黑360立方、文体广场400平方、排水沟500米、路灯安装40盏、绿化景观点等 | 120 | 120 | 80 | 40 | 2023年 |  |
| 4 | 村庄整治 | 吴山镇 | 山丰村 | 一处 |  |  | 场地硬化600平方、围栏及排水沟100米、桂花树20棵、堰塘整修2口、路灯安装100盏等 | 50 | 50 | 30 | 20 | 2023年 |  |
| 5 | 提水泵站及渠道硬化 | 吴山镇 | 联强村 | 2500米 |  |  | 75KW提水泵站一座，渠道硬化长2000米、宽1.5米、高0.8米等 | 75 | 75 | 60 | 15 | 2023年 |  |
| 6 | 道路硬化 | 吴山镇 | 星火村 | 600米 |  |  | 长600米、宽4米、厚0.18米 | 26 | 26 | 26 | 0 | 2023年 |  |
| 7 | 新建溢洪道及河道清理 | 吴山镇 | 联中村 | 一处 |  |  | 溢洪道硬化：长50米、宽30米、高2米；河道清理及整形：长1500米、宽6米、深1米等 | 60 | 60 | 50 | 10 | 2023年 |  |
| 8 | 场地平整及硬化 | 吴山镇 | 联宏村 | 一处 |  |  | 场地平整38000平方、硬化4000平方、排水沟1000米等 | 88 | 88 | 80 | 8 | 2023年 |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  | 629 | 629 | 476 | 153 |  |  |