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竞争性磋商文件
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蛭石矿尾矿库闭库工程磋商文件同意发布。
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项目概况
蛭石矿尾矿库闭库工程采购项目的潜在供应商应在随州市精致建设工程造价师事务有限公司（随州市御山墅4号楼二楼）获取采购文件，并于2021年9月23日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JZCS2021091001
2、采购计划备案号：2021-09-006980
3、项目名称：蛭石矿尾矿库闭库工程
4、采购方式：竞争性磋商
5、预算金额：323.2918(万元)
6、最高限价：323.2918(万元)
7、采购需求：招标工程量清单范围内的项目施工
8、合同履行期限：70天
9、本项目（是/否）接受联合体投标：否
10、是否可采购进口产品：否
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、落实政府采购政策需满足的资格要求：
中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策，详见磋商文件。
6、本项目的特定资格要求：
（1）具有矿山工程施工总承包叁级及以上资质，拟派相应专业一、二级建造师；
（2）必须向采购代理人购买磋商文件，未经向采购代理人购买磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次采购活动；
三、获取采购文件
1、时间：2021年9月13日至2021年9月17日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）；
2、地点：随州市精致建设工程造价师事务有限公司（随州市御山墅4号楼二楼）；
3、方式：
现场购买，售后不退；
购买磋商文件时须法定代表人或拟派的项目经理持身份证原件及下列证件复印件：①法人证明或授权委托书（委托书上附法人身份证和项目经理身份证复印件）到现场报名；②三证合一的《企业营业执照》副本；③《企业资质证书》副本、相应专业的一、二级注册建造师和五大员证书及身份证（施工员、造价员或预算员或造价师、安全员、质量员、材料员）；④《安全生产许可证》副本；⑤2021年度连续三个月纳税及社保证明；⑥近两年财务审计报告（新成立单位按最近年份提供）；⑦信用中国企业信用查询记录；⑧报名表及材料真实性承诺（格式见附件）。
    其复印件标注“与原件无误”字样加盖公章后一并提交，以上资料虚假的，不能成为本项目合格投标申请人，并自行承担相应责任及产生的有关后果。
4、售价：500(元)
四、响应文件提交
1、开始时间：2021年9月23日9点00分（北京时间）；
2、截止时间：2021年9月23日9点30分（北京时间）；
3、地点：随县公共资源交易中心二楼202开标厅（随县厉山镇北岗村，随县新县城民主路西端南侧)。
五、开启
1、时间：2021年9月23日9点30分（北京时间）；
2.地点：随县公共资源交易中心二楼202开标厅（随县厉山镇北岗村，随县新县城民主路西端南侧)。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
本项目公告在《湖北省政府采购网》(http：www.ccgp-hubei.gov.cn)及“随县人民政府网”（http://www.zgsuixian.gov.cn/）“专题专栏”栏目中“公共资源交易”版块发布。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名   称：随县殷店镇人民政府
地   址：随县殷店镇忤水街
联系方式：王斌 13367298699
2、采购代理机构信息
名   称：随州市精致建设工程造价师事务有限公司
地   址：随州市御山墅4号楼二楼
联系方式：0722-3317256
3、项目联系方式
项目联系人：聂勇光、蒋东阳、何杰
电   话：0722-3317256
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	项
号
	类     别
	内          容

	1
	工 程 名 称
	蛭石矿尾矿库闭库工程

	2
	建 设 地 点
	殷店镇

	3
	建 设 规 模
	323.2918万元

	4
	承 包 方 式
	包工包料

	5
	质 量 标 准
	 合  格

	6
	磋 商 范 围
	磋商文件提供的工程量清单

	7
	工 期 要 求
	70天

	8
	资 金 来 源
	财政资金

	9
	供应商资质等级
	矿山工程施工总承包叁级及以上资质

	10
	资格审查方法
	资格后审

	11
	计 价 方 式
	清单计价

	12
	投标有效期
	为60日历天（从投标截止之日算起）

	项
号
	类     别
	内                容

	13
	最高限价
	本工程最高限价：323.2918万元

	14
	投标保证金
	无

	15
	支持中小企业政策
	如符合工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文中对中小企业划型标准的。中小企业应当提供相应《中小企业声明函》（见附件），否则在评审时不享受上述评审优惠。
根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对符合相关办法规定参加政府采购活动的小微企业,评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分；大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


	16
	投标文件份数
	正本一份，副本两份。

	17
	装订要求
	采用打印、复印或不能擦去的墨水书写，必须胶装，不允许出现活页或类似活页。

	18
	发售磋商文件
	地点：随州市御山墅4号楼二楼（开标厅）
时间：2021年9月13日至2021年9月17日

	19
	发施工图、技术
资料及附件
	地点：随州市御山墅4号楼二楼（开标厅）
时间：2021年9月13日至2021年9月17日

	20
	供应商
提出书面问题
	地点：随州市御山墅4号楼二楼
时间：2021年09月18日

	21
	发答疑纪要
	地点：随州市御山墅4号楼二楼
时间：2021年09月18日

	22
	偏离
	不允许
□允许

	23
	踏勘现场
	不组织
□组织，踏勘时间：

	24
	磋商文件递交至
投标截止日期
	地点：随县公共资源交易中心二楼202开标厅（随县厉山镇北岗村，随县新县城民主路西端南侧)
时间：2021年9月23日9点30分

	25
	磋商会
	地点：随县公共资源交易中心二楼202开标厅（随县厉山镇北岗村，随县新县城民主路西端南侧)
时间：2021年9月23日9点30分

	26
	评标标准及方法
	评标标准及方法附后  

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 3 人或以上单数。
评标专家确定方式：从专家评委库中随机抽取。

	28
	是否授权评标委员会确定中标人
	是
否，推荐的中标候选人数：3人。

	29
	中标候选人公示媒介
	本项目公告在《湖北省政府采购网》(http：www.ccgp-hubei.gov.cn)及“随县人民政府网”（http://www.zgsuixian.gov.cn/）“专题专栏”栏目中“公共资源交易”版块发布。

	30
	代理服务费
	参照计价格〔2002〕1980号文、发改价格[2011]534号文收费标准，以中标价为计算基数，由中标单位支付。




[bookmark: _Toc20496]

一、总     则
（一）工程概况：
    1、工程说明和范围见须知前附表（以下简称“前附表”）第1项-第6项所述；
    2、本工程按照《中华人民共和国政府采购法》规定已报送政府采购管理机构备案通过，现采用竞争性磋商方式，择优选定施工单位。
    3、现场条件：
①、施工现场“三通一平”情况  已完成  。
②、其他。
   （二）资金来源
    本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将资金用于本工程施工合同的支付。
   （三）供应商资格要求：
    1、参加投标的供应商必须是具备独立法人资格，矿山工程施工总承包叁级及以上资质。并具有足够资产及能力来有效地履行合同的施工企业。
    2、供应商拟派的本单位的项目经理必须具有一、二级《建造师》。
    3、供应商合格条件详见本工程招标公告或投标邀请书。
    4、本工程采用前附表第10项所述的资格审查方法确定合格供应商；
    5、当采用资格后审时，供应商必须按资格审查文件要求在递交投标文件时一同报送资格后审的资料；
    6、由两个或两个以上法人组成联合体以一个供应商的身份共同投标时，除应符合第1款的要求外，还应符合以下要求：
   （1）供应商的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力；
（2）联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给采购人；
（3）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，为履行合同向采购人承担连带责任；
（4）联合体的各成员应当共同推荐一联合体代表人，由联合体的各成员提交一份授权书，证明其代表人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给采购人；
（5）联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。
（6）参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；
（7）除非另有规定或说明，本须知中“供应商”一词亦指联合体各成员。
（四）投标费用
供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担这些费用。
  （五）勘察现场
①采购人将组织供应商对工程现场及周围环境进行勘察，以便供应商获取需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由供应商自己承担；
②采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据仅是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而作出的推断、理解和结论概不负责；
③供应商及其人员经过采购人的允许，可为勘察目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次勘察现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害所引起的费用和开支承担责任；
④如果供应商需要再次进行现场勘察，采购人将予以支持，费用自理。
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  （六）磋商文件的组成
    本磋商文件、评标办法及所有按第（七）条发出的书面澄清、修改、答疑等补充通知为磋商文件的组成部分。
  （七）磋商文件的澄清、修改、答疑
    1、采购人或招标代理人对已发出的磋商文件确需进行澄清或者修改的，应当在磋商文件规定的提交投标文件截止时间至少五日前，以书面形式（包括信函、传真、电子数据交换和电子邮件）通知所有磋商文件收受人。并同时报工程所在地县级以上相应的建设行政主管部门备案。
    2、供应商和标底编审人员在领取磋商文件、图纸和有关技术资料及勘察现场后有疑问的，应于2021年09月18日前以书面形式提出，采购人于2021年09月18日之前，以书面形式解答，并将解答同时送达所有磋商文件收受人。
    3、不论采购人或招标代理人以书面形式向供应商发出的任何资料文件，还是供应商以书面形式提出的问题，均应以书面形式予以签收确认。任何口头上的修改、澄清、答疑一律视为无效。
    当磋商文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；
    4、澄清、修改、答疑等补充文件作为磋商文件的组成部分，报经政府采购管理机构备案后，与磋商文件具有同等效力。
    5、为了使供应商在编制投标文件时，充分响应磋商文件的澄清、修改以及答疑纪要的内容，招标代理人可根据情况适当延长提交投标文件截止时间，并在补充文件中明确。
[bookmark: _Toc2912]三、投标报价
  （八）投标报价应包括磋商文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

  （九）投标报价方式
本工程项目采取磋商后的最终报价方式（投标人可根据磋商后的情况，确定最终报价）。
  （十）投标报价的计价方法
详见招标工程量清单编制说明
  （十一）投标报价编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；2、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办〔2018〕27号）；3、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办〔2018〕27号）；4、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办〔2018〕27号）；5、《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办〔2018〕27号）；6、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办〔2018〕27号）；7、《湖北省装配式市政公用工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办〔2018〕27号）；8、《湖北省施工机具使用费定额》（鄂建办〔2018〕27号）；9、《湖北省建筑安装工程费用定额》（鄂建办〔2018〕27号）；10、鄂建办[2019]93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》；11、材料价依据随州工程材料信息价及市场价
招标文件、招标答疑、提供的施工图                                                                                                
（十二）投标报价编制要求
                                                                。

[bookmark: _Toc19542]四、投标文件

（十三）供应商应认真检查磋商文件是否齐全，如有遗漏请于2021年09月18日前向采购人或招标代理人索取，否则责任自负。同时应阅读磋商文件所有的内容，按照磋商文件的要求编制投标文件。投标文件应当对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应。
（十四）投标文件的组成应包括下列主要 内容：
1、技术标（明标）
施工组织设计包括以下几项基本内容
（1）主要施工方法 
（2）拟投入的主要物资计划
（3）拟投入的主要施工机械计划
（须附计划投入的主要施工机械设备表）     
（4）劳动力安排计划
（5）确保工程质量的技术组织措施
（6）确保安全生产的技术组织措施
（7）确保工期的技术组织措施
（8）确保文明施工的技术组织措施
（9）施工总进度表或施工网络图
（10）施工总平面布置图

2、商务标
（1）投标函及其附表
（2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件
（3）资格证明材料：«营业执照»、«资质等级证书»、«安全生产许可证»、一、二级《建造师》及五大员证书等复印件。
（4）详细预算书、投标报价汇总表（工程量清单报价表）、主要材料用量汇总表、设备清单、投标保证金或投标涵；
（5）主材、特材和其它需要甲方供应的材料用量；
（6）如以联合体投标，须附联合体协议书；
（7）对磋商文件中的合同协议条款的确认和响应。
（8）磋商文件要求提供的其他文件和资料。
3、综合标
（1）项目班子配备 
1 项目经理及项目经理类似工程经验
2 项目技术负责人
3 项目管理班子人员构成
（须附项目经理简历表、项目技术负责人简历表、主要施工人员表、项目管理班子配备情况其它辅助证明材料；）
（2）投标工期
（3）工程质量目标
（4）（附近五年承建成工程一览表）
   （5）其他材料： 近两年（2019年、2020年）财务报表         。
4、报价一览表
报价一览表供开标记录时使用，该表内填写的数据等内容须与供应商的投标文件的内容相一致，否则，评标时以供应商的投标文件正本为准。
（十五）供应商提交的投标文件必须使用本磋商文件所提供的投标文件表式，表式可以按同样格式进行扩展。

（十六）投标文件的书写与装订

1、技术标、商务标、综合标
（1）技术标、商务标、综合标合订为一本，三部分中间加封面间隔。
（2）技术标、商务标、综合标正本须用不能擦去的墨水书写或打印，其副本可以复印并加盖有效印章。                                      
（3）技术标、商务标、综合标应无修改和行间插字。如有，须在修改和行间插字处加盖供应商法定代表人或其委托代理人的印鉴。
3、投标文件正、副本都应装订成册，必须胶装，不允许出现活页或类似活页，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。
4、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。
   （十七）投标有效期
投标文件自提交投标文件截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。
   （十八）投标担保
    1、供应商开标前须按磋商文件要求的方式和金额向采购人提交投标保函或投标保证金。
    2、未中标人的投标保证金在其退回图纸和有关资料、采购人和中标人签订合同后7日内，采购人应予以退还（无息）。
    3、中标人的投标保证金在采购人（建设单位）与中标人签订施工合同后5日内，采购人应予以退还（无息）。
4、供应商出现下列情况，报经政府采购管理机构备案同意，采购人有权取消其中标资格，不予退还其投标保证金。
    （1）供应商在投标有效期内撤回其投标文件；
（2）中标人无正当理由拒绝签订合同。


[bookmark: _Toc583]五、投标文件密封和递交
   （十九）投标文件的密封与标志
1、投标文件要求内外包封。
投标文件正副本一并封包。
2、外层封包上应写明采购人或招标代理机构名称、工程名称、供应商名称。
3、外层封包在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖单位公章和法定代表人（或委托代理人）印鉴。
4、报价一览表用信封单独密封，在投标截止时间前单独递交。信封上写明采购人或招标代理机构名称、工程名称、供应商名称。信封骑缝处加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)印鉴。如与正本不一时，以正本为准。
（二十）提交投标文件截止时间
    供应商须在前附表中规定的提交投标文件截止时间前将投标文件送达规定的地点，并由采购人或招标代理机构代表当场签收。在本磋商文件规定的提交投标文件截止时间后送达的投标文件，采购人将拒收。
   （二十一）磋商文件的修改与撤回
    在前附表中规定的提交投标文件截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，应当按本磋商文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回” 字样，并注明修改或撤回的时间）和送达、签收、保管。


[bookmark: _Toc4521]六、开标、评标、定标
   （二十二）评标办法：评标标准及办法附后


    定标办法：办法附后

   （二十三）开标会由采购人或招标代理人主持，按投标须知中规定的时间和地点举行，核验到会各供应商法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及被委托人身份证（每个投标单位到会人数不超过2人），宣读评标、定标办法，当众启封投标文件及有效修改文件，宣布有效投标文件，公布投标文件的主要内容，公布标底。
   （二十四）在开标时，当投标文件出现下列情形之一的，采购人或招标代理人不予受理：
    1、投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；
2、投标文件未按照磋商文件的要求予以密封的；
投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：
1、投标文件中的投标函未加盖供应商的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；
    2、投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的；
    3、投标递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
4、供应商名称或组织机构与资格审查时不一致的；
5、供应商未按磋商文件的要求提供投标保函或者投标保证金的；
 6、联合体投标的未附联合体各方共同投标协议的；
7、经举报、查实以伪造、变造的资格证明文件取得投标资格的。
   （二十五）评标、定标工作在政府采购管理机构的监督下，由采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定组织进行。
   （二十六）投标文件的澄清
    在磋商过程中，评标委员会认为需要，在政府采购管理机构经办人员在场的情况下，可以用书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应在评标结束前用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投标文件的范围，通过磋商可对价格、工期等变更，并书面确认。
投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
    书面答复须经供应商法定代表人或其委托代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。提交投标文件截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
   （二十七）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及合同过程中供应商对采购人或招标代理人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

[bookmark: _Toc15568]七、合同条件
   （二十八）工程类的合同条件采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)的“通用条款”。

[bookmark: _Toc10406]八、合同格式
   （二十九）《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)。

[bookmark: _Toc29108]九、授予合同
   （三十）定标后，采购人或招标代理人应于15日内将评标、定标报告及评标、定标有关资料以书面形式报政府采购管理机构备案，政府采购管理机构自收到书面报告之日起5日内未通知采购人在招投标活动中有违法行为的，采购人可以向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的供应商。
   （三十一）中标通知书发出后，采购人（建设单位）和中标人应在中标通知书发出后30日内，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》，依据磋商文件、中标人的投标文件与中标人使用建设部的合同示范文本订立书面施工合同。采购人（建设单位）和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
   （三十二）中标人在收到中标通知书后签订合同之前，按下列第
种形式向采购人提交履约担保。
    1、由在国内注册的银行出具银行保函，银行保函金额为合同价格的 / %；
    2、由具有独立法人资格的经济实体（第三方）出具履约担保书，履约担保书金额为合同价格的 / %。
    3、采购人应当同时向中标人提供工程款支付担保。
   （三十三）订立书面施工合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地县级以上相应的政府采购管理机构备案。

[bookmark: _Toc13191]十、其他要求
   （三十四）其它要求详见现行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定。

[bookmark: _Toc3848]第二章 合同主要条款

[bookmark: _Toc29132]一、工期
中标工期                                                    
[bookmark: _Toc8475]二、质量 
中标质量                                                    
[bookmark: _Toc9742]三、材料设备供应
由中标方自行采购                                           
[bookmark: _Toc20868]四、工程付款
按工程形象进度付款                                          
[bookmark: _Toc1890]五、保修
 执行国家现行的有关规定                                     
[bookmark: _Toc18296]六、分包与转包
除劳务分包外，不得违法分包与转包                                                         
[bookmark: _Toc724]七、履约担保
见前附表第十四条                                              
[bookmark: _Toc15318]八、违约责任
在合同中另行约定                                             
[bookmark: _Toc30148]九、其它
[bookmark: _Toc26251]第三章  技术规范

[bookmark: _Toc4143]一、本工程采用的技术规范
   采用与本工程相关的国家技术规范      。
[bookmark: _Toc22600]二、施工工艺的特殊要求


[bookmark: _Toc17954]第四章  图纸、技术资料及附件

	序号
	资料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	施工图纸
	套
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	









[bookmark: _Toc10900]第五章  湖北省建设工程投标文件
[bookmark: _Toc12781]一、投标函
          ：
（一）根据已收到的工程的磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定，经考察现场和研究磋商文件后，我方愿以人民币（大写）元（RMB：￥元）的投标报价，并按磋商文件的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。
（二）一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，并在合同专用条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即在
年月日开工，共计日历天内竣工并移交全部工程。
（三）如果我方中标，我方将按照磋商文件的规定提交上述总价 %的银行保函或上述总价%的由具有独立法人资格的经济实体出具的履约担保，共同地和分别地承担责任。
（四）我方保证本工程质量达到合格。
（五）你方的磋商文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
（六）我方的金额为人民币（大写）元（RMB：￥元）的投标担保与本投标函同时递交。

    供应商（盖章）：
    法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
    单位地址：
邮政编码：                 电话：          传真：
年       月      日

[bookmark: _Toc451]二、投标函附表
	序  号
	项  目  内  容
	约  定  内  容
	备 注

	1、
	履约担保：
银行保函金额：
履约担保书金额：
	合同价格的（     ）%
合同价格的（     ）%
	

	2、
	发出开工通知的时间：
	
	

	3、
	误期赔偿费金额：
	（    ）元/天
	

	4、
	误期赔偿费限额：
	合同价格的（    ）%
	

	5、
	提前工期奖：
	（    ）元/天
	

	6、
	工程质量达到
合格标准补偿金：
	（    ）元
	

	7、
	工程质量未达到
合格标准时的赔偿费
	合同价格的（    ）%
	

	8、
	保修金限额：
	合同价格的（    ）%
	

	9、
	保修期：
	（    ）日历天
	

	10、
	优惠条件
	
	



供应商（盖章）：
                   法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
年      月      日

[bookmark: _Toc5331]三、法定代表人资格证明书


投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

（附法人身份证复印件）



供应商（盖章）：
                   法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
年      月      日



[bookmark: _Toc30556]四、法定代表人授权委托书
   

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。


投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

附身份证复印件
	粘贴法人代表身份证复印件
	粘贴被授权人身份证复印件



年      月      日


[bookmark: _Toc21061]五、企业附件
[bookmark: _Toc487010805]（营业执照、资质证书、安全生产许可证、银行开户许可证、近两年财务报表等）


















[bookmark: _Toc30959]六、报价汇总表
工程名称：



	序号
	费用名称
	金额（万元）

	一、
	预算价
	

	二、
	投标报价
	



供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：



 年     月    日

[bookmark: _Toc25068]七、计划投入的主要施工机械设备表
	序 号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数 量
	国别
产地
	制造
年份
	额定
功率
KW
	生产
能力
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc18036]八、主要施工人员表
	名    称
	姓  名
	职  务
	职  称
	主要经验及承担过的项目

	总




部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现




场
	项目经理
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	..
	
	
	
	

	
	..
	
	
	
	

	
	..
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 供应商（盖章）：
 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
  年      月      日

	1

[bookmark: _Toc22286]九、项目经理简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	 参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	建 设 单 位
	项 目 名 称
	建 设 规 模
	开、竣工日期
	工 程 质 量

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	


供应商（盖章）：
                      法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 年月日
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[bookmark: _Toc21660]十、报价一览表（第一次报价）

工程名称：

	投标报价
（万元）	
	工  期
（日历天）
	质量目标
	项目经理
	其  它

	
	
	
	
	




供应商（盖章）：                     

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：            
年   月   日
使用说明：
1、该表供开标时记录使用，供应商须按规定的格式填写。该表内填写的数据等内容须与供应商的投标文件的内容相一致，否则，评标时以供应商的投标文件正本为准。
2、该表应用信封单独密封，在投标截止时间前单独递交。信封上应写明采购人或招标代理机构名称、工程名称、供应商名称，信封骑缝处加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)印鉴。







[bookmark: _Toc20498]十一、技术标（施工组织设计）



































[bookmark: _Toc15041]十二、材料真实性承诺书


随州市精致建设工程造价师事务有限公司:

     我公司在             （项目名称）招投标活动中提供的相关资料的复印件与原件一致真实有效，若弄虚作假我公司愿承担相关法律责任。

     特此承诺。
                      


                                         投标人：

                                               年   月   日











[bookmark: _Toc24291]
[bookmark: _Toc28284][bookmark: _Toc30511][bookmark: _Toc9410]十三、企业声明函
[bookmark: _Toc529137087][bookmark: _Toc534193407][bookmark: _Toc530565683][bookmark: _Toc529086263]
1、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为		万元，资产总额为		万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；					
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		人，营业收入为		万元，资产总额为		万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：
日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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附：中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经营
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　




[bookmark: _Toc6194][bookmark: _Toc14257][bookmark: _Toc13743]2、 残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。
1.本单位授权（投标人）参加（采购人）的项目（项目编号：）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之
间不得存在投资关系。
2.以联合体方式参与投标的投标人，应由联合体双方签字盖章。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

 年  月  日


注: 1、残疾人福利性单位参加投标的，采用此函享受相应政策。
    2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。




[bookmark: _Toc20833]第六章、招标评标、定标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》有关法规的规定，结合本招标项目的特点和需要，现将评标、定标办法确定如下：
一、评标办法:
1.技术标（20分）
	施工组织设计评分标准
	主要施工方法
	不缺项得基本分1分，根据编制深浅最多得2分

	
	投入物资、机械
	不缺项得基本分1分，根据编制深浅最多得1分

	
	劳动力安排计划
	不缺项得基本分1分，根据编制深浅最多得1分

	
	质量技术措施
	不缺项得基本分1分，根据编制深浅最多得2.5分

	
	安全技术措施
	不缺项得基本分1分，根据编制深浅最多得1.5分

	
	工期技术措施
	不缺项得基本分1分，根据编制深浅最多得1分

	
	文明施工措施
	不缺项得基本分1分，根据编制深浅最多得1分

	
	施工进度、施工平面图
	不缺项得基本分1分，根据编制深浅最多得2分


技术标的得分计入到总分，技术标达到14分以上(含14分)为合格,低于14分为不合格。
2.商务标（70分）
评标价的计算：
①、有效投标报价个数少于或等于5家时，评标价(Q)为所有有效投标报价的算术平均值；
②、有效投标报价个数为超过5家的双数时，评标价(Q)为有效报价从高到低排序后中间4家报价的算术平均值；
③、有效投标报价个数为超过5家的单数时，评标价(Q)为有效报价从高到低排序后中间3家报价的算术平均值；
④、落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算。
以评标价为尺度,投标人的投标报价每高于1%扣2分。
商务标得分=70+(Q-P)/Q×200
以评标价为尺度,投标人的投标报价每低于1%扣1分。
商务标得分=70-(Q-P)/Q×100
Q:评标价  P:投标报价
3、综合标评分（10分）
投标工期4分：投标工期不超过磋商文件中提出的建设工期要求的得基本分2分，投标工期超出建设工期要求5%的视为投标单位未响应磋商文件要求，该项得零分，且不能确定为中标候选单位；投标工期比建设工期缩短的，按每缩短1%加0.2分累计加分,最多不超过1分；对工期有承诺,有投标报价1%以上(不含1%)违约经济处罚措施的得1分,否则不得分。
工程质量目标4分：工程质量满足磋商文件中提出的工程质量标准的得2分,不满足磋商文件要求得零分,且不能确定为中标候选单位；对质量有承诺,有投标报价3%以上(不含3%)违约经济处罚措施得2分,否则不得分。
投标水平2分：投标文件中的各种表格，准确的得1分，否则酌情扣分；投标文件未出现涂改、插字等修改或个别出现涂改、插字等修改但已加盖投标单位校正章的（暗标除外）得1分，否则酌情扣分。
上述各项计算一般均采用四舍五入法保留三位小数。
总得分=商务标得分+综合标得分+技术标得分
二、定标：得分最高的供应商为中标人，当确定的中标人放弃中标或者因被检举，经调查核实有违法行为不能履行合同的，从其他中标候选人中按照得分顺序由高到低确定中标人。如有两家及两家以上候选人并列为最高得分且均无异议，则由采购人不作解释的确定中标人。
本办法为本招标项目磋商文件的组成部分，且与磋商文件具有同等法律效力。

投标资格审查表
	单位名称
审查因素
	审查标准
	
	
	
	

	资格审查评审标准
	申请人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	
	
	
	

	
	营业执照
	具备有效的营业执照
	
	
	
	

	
	资质证书
	招标文件要求的资质等级
	
	
	
	

	
	安全生产许可证
	具有有效的安全生产许可证
	
	
	
	

	
	项目经理
	一二级建造师
	
	
	
	

	
	财务状况
	提供经审计的近两年财务报告（新成立单位按最近年份提供）,反映企业的财务状态良好
	
	
	
	

	
	项目管理班子配备
	施工员、造价员或预算员或造价师、安全员、质量员、材料员
	
	
	
	

	
	信誉情况
	信用中国查询记录
	
	
	
	

	
	社保缴纳情况
	2021年度连续三个月社保缴纳证明
	
	
	
	

	
	企业纳税情况
	2021年度连续三个月企业纳税证明
	
	
	
	

	
	审查结果
	以上有一项不合格，则资格审查不合格。合格的打“√”不合格的打“×”
	
	
	
	


注：只有资格审查合格的单位才能进行商务标评审



31

